BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CODE VÀ
ĐẶC TẢ REFACTOR DỰ ÁN VAIC2026

Tài liệu giao việc cho AI Coding Agent - MVP Hackathon 48 giờ

Nguồn đánh giá: VAIC2026-hehehe-dev.zip

Ngày đánh giá: 18/07/2026

Phạm vi: toàn bộ source code, test, evaluation, schema, Docker, UI và tài liệu đi kèm.

Kết luận nhanh: Dự án có nền temporal/versioning khá tốt, nhưng bottleneck lớn nhất là biến tài liệu thật thành dữ liệu pháp lý có cấu trúc. Bản refactor này giữ RAG thông thường, bổ sung LLM structured extraction ở ingestion, siết Human Review và tổ chức lại code theo domain.

# Mục lục

1. 1. Chỉ dẫn bắt buộc cho AI Coding Agent

2. 2. Kết quả kiểm tra và chấm điểm hiện trạng

3. 3. Luồng hiện tại và các lỗi kỹ thuật chính

4. 4. Kiến trúc mục tiêu sau refactor

5. 5. Cấu trúc thư mục mới

6. 6. Bản đồ di chuyển file cũ sang cấu trúc mới

7. 7. Đặc tả sửa từng module

8. 8. Data contract, state machine và API

9. 9. Kế hoạch test dữ liệu thật

10. 10. Thứ tự triển khai trong 48 giờ

11. 11. Acceptance criteria

12. 12. Yêu cầu bắt buộc đối với docs/project.md

# 1. Chỉ dẫn bắt buộc cho AI Coding Agent

Mục tiêu: Refactor code hiện có, không viết lại tùy ý và không chuyển thành Multi-Agent System. Giữ kiến trúc RAG có kiểm soát, chỉ thêm LLM tại tầng structured extraction và answer generation.

Đọc toàn bộ tài liệu này trước khi sửa code.

Không xóa các phần temporal versioning, deterministic patch, Evidence Package, RBAC và audit đang có.

Không cho LLM trực tiếp ghi Neo4j, tự tạo stable ID, tự activate version, tự chọn version có hiệu lực hoặc tự kết luận conflict.

Mọi output LLM ở ingestion phải là JSON theo Pydantic schema, có source_page và evidence_text để code xác minh.

Không được silent fallback sang hash embedding/in-memory backend khi DEMO_MODE=false.

Phải giữ chế độ offline test, nhưng tách rõ unit test mock và integration test hạ tầng thật.

Sau khi hoàn thành phải tạo/cập nhật docs/project.md theo yêu cầu ở Chương 12.

# 2. Kết quả kiểm tra và chấm điểm hiện trạng

Tôi đã giải nén repository, đọc các module chính, chạy toàn bộ pytest và chạy evaluation harness đi kèm.

| Kiểm tra | Kết quả | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Unit test | 76/76 test pass | Logic nội bộ có thật, không phải UI rỗng. |
| Môi trường test | SQLite + InMemoryStore + InMemoryGraph + hash embedding + mock LLM | Chưa chứng minh OpenSearch, Neo4j, BGE-M3 và LLM thật. |
| Current-version accuracy | 66,7% | Chưa đủ ổn định cho legal QA. |
| Point-in-time accuracy | 100% | Temporal interval là phần mạnh. |
| Cross-reference recall | 100% | Chủ yếu chứng minh traversal khi edge đã được seed. |
| Partial-patch exact match | 50% | Patch đúng hướng nhưng mẫu hỗ trợ hẹp. |
| Conflict precision | 66,7% | Còn false positive. |
| Citation correctness | 47,4% | Điểm yếu nghiêm trọng. |
| Superseded evidence rate | 26,3% | Vẫn dùng nguồn cũ trong một số query. |

## 2.1. Điểm tổng thể

| Hạng mục | Điểm | Nhận xét |
| --- | --- | --- |
| Bám yêu cầu đề bài | 13/15 | Đã có thiết kế cho cross-reference, amendment, partial supersession và conflict. |
| Kiến trúc/module hóa | 13/15 | Tách ingestion/query/infra/contracts khá rõ. |
| NLP đầu vào và parser | 5/15 | Regex hẹp; PDF tiếng Việt synthetic cũng chưa parse end-to-end. |
| Versioning/partial supersession | 12/15 | Phần tốt nhất hiện tại. |
| Retrieval/graph/citation | 8/15 | Temporal filter tốt; citation và graph ingestion còn yếu. |
| Conflict/impact | 5/10 | Đúng hướng nhưng phụ thuộc metadata seed. |
| HITL/security | 6/8 | Có RBAC/review nhưng activation còn bypass. |
| Test/deployment/docs | 6/7 | Có test, eval, Docker và tài liệu. |
| TỔNG | 68/100 | MVP có nền tốt nhưng chưa sẵn sàng cho tài liệu thật. |

Phần mạnh nhất: Temporal versioning + deterministic clause-level patch + historical query.

Phần yếu nhất: Document understanding/NLP đầu vào: text extraction, structure parsing, amendment extraction, target resolution và cross-reference ingestion.

# 3. Luồng hiện tại và các lỗi kỹ thuật chính

## 3.1. Luồng hiện tại

Upload PDF/DOCX
  -> PyMuPDF/python-docx lấy text
  -> regex scan prompt injection
  -> regex metadata
  -> optional LLM chỉ bổ sung metadata thiếu
  -> regex parse Điều/Khoản/Điểm
  -> rule extract obligation/scope
  -> regex amendment extraction
  -> thử resolve target qua từng document_number đã biết
  -> tạo PENDING ProvisionVersion / ReviewTask
  -> Employee activate hoặc approve ChangeEvent
  -> index OpenSearch + ghi Neo4j
  -> Query: temporal filter -> BM25/kNN -> RRF -> graph -> evidence -> LLM answer

## 3.2. Các phát hiện theo code

| Vấn đề | File liên quan | Nhận xét |
| --- | --- | --- |
| Taxonomy tài liệu quá hẹp | packages/contracts/enums.py | DocumentType chỉ có REGULATION, AMENDMENT, INTERNAL_POLICY; không phân biệt circular, procedure, contract template, form, guidance. |
| Parser cấu trúc quá phụ thuộc regex | ingestion/structure_parser.py | Chỉ nhận Chương, Điều, dạng khoản “1.”/“1)” và điểm “a)”. Không nhận “Khoản 1.”, Mục, Bước, cấu trúc policy/procedure/contract. |
| LLM ingestion đang dùng rất ít | ingestion/legal_extract.py; ingestion/service.py | LLM chỉ gap-fill metadata. Amendment, cross-reference, obligation và scope vẫn chủ yếu rule/regex. |
| Amendment extraction khớp mẫu demo | ingestion/legal_extract.py | Mẫu REPLACE yêu cầu “Thay "A" bằng "B" tại...”; thiếu REPLACE_PROVISION và các cách diễn đạt thực tế. |
| Ngày hiệu lực bị buộc nằm trong cùng regex | ingestion/legal_extract.py | Nếu ngày hiệu lực nằm ở Điều cuối của văn bản thì ChangeEvent bị bỏ. |
| Resolve target không an toàn | ingestion/service.py | Thử từng document_number và lấy match đầu tiên; Khoản 2 Điều 7 có thể tồn tại trong nhiều văn bản. |
| Cross-reference chưa wire end-to-end | ingestion/legal_extract.py + service.py | Có extractor nhưng _persist_provisions không resolve và ghi REFERENCES edge. |
| Activation có thể bypass review | api/routes_ingest.py; ingestion/service.py | Endpoint activate gọi thẳng activate_base_document, không kiểm tra task injection/parsing critical còn PENDING. |
| V2 mất metadata pháp lý | ingestion/activate.py | Version mới được tạo với obligation=None, scope=None; không re-extract reference/obligation/scope trước index. |
| Hybrid retrieval hạn chế semantic recall | query/hybrid_retrieval.py | kNN bị lọc chỉ còn các document đã có lexical hit; vector không thể cứu paraphrase không trùng từ. |
| Conflict có false positive số học | query/conflict.py | Fallback money_to_vnd trên toàn content có thể đọc số Điều/Khoản thành threshold. |
| Silent fallback che lỗi hạ tầng | infra/embeddings.py; opensearch_client.py; neo4j_client.py | Khi lỗi model/service có thể im lặng dùng hash/in-memory, làm demo tưởng đang chạy backend thật. |
| PDF synthetic lỗi Unicode | data/make_corpus.py | Dùng Helvetica của ReportLab, text tiếng Việt khi đọc lại bị hỏng; corpus upload không phản ánh test seed. |
| Test chưa có lớp integration thật | tests/conftest.py | Tất cả unit test ép DEMO_MODE=true và mock LLM. |

## 3.3. Root cause

Phần sau của pipeline được thiết kế cho dữ liệu đã có cấu trúc, nhưng phần trước chưa đủ mạnh để tạo cấu trúc đó từ tài liệu thật. Vì vậy seed data cho kết quả đẹp hơn ingestion thực tế.

Tài liệu thật
  -> [Bottleneck: extraction + understanding + resolution]
  -> Document / Provision / Version / ChangeEvent đã chuẩn hóa
  -> [Phần đang tốt hơn: temporal + patch + retrieval + evidence]

# 4. Kiến trúc mục tiêu sau refactor

Quyết định kiến trúc: Giữ RAG thông thường. Không dùng MAS. Thêm một bước LLM Structured Extraction trong ingestion, kết hợp rule parser và deterministic validation.

## 4.1. Ingestion flow mục tiêu

Employee Upload
  -> File validation + checksum + quarantine
  -> Prompt injection scan
  -> PDF/DOCX/OCR layout extraction (giữ page + bbox)
  -> Document classification
  -> Rule-based structure parser theo loại tài liệu
  -> LLM Structured Extraction (JSON)
  -> Pydantic schema validation
  -> Evidence-span validation
  -> Entity/target resolution
  -> Risk scoring + ReviewTask
  -> Human approve/edit/reject
  -> Deterministic version/patch engine
  -> Re-extract structured fields cho V2
  -> Clause-aware chunking
  -> BGE-M3 embedding
  -> PostgreSQL + OpenSearch + Neo4j

## 4.2. Query flow mục tiêu

User Question
  -> Authentication + role/document ACL
  -> Intent + query_date + locator extraction
  -> Document-type routing
  -> Temporal pre-filter
  -> BM25 top-k độc lập
  -> Vector top-k độc lập
  -> RRF union + exact-locator boost
  -> Graph expansion (REFERENCES/SUPERSEDES/ALIGNED_TO)
  -> Validity resolution
  -> Optional discrepancy/impact checks
  -> Evidence Package
  -> LLM answer generation
  -> Deterministic citation/number/date checks
  -> Answer + citations + warnings + audit

## 4.3. Vai trò của LLM

| LLM được làm | LLM không được làm |
| --- | --- |
| Phân loại loại tài liệu. | Không trực tiếp ghi Neo4j/PostgreSQL/OpenSearch. |
| Trích metadata, structure proposal, amendment, cross-reference, obligation/scope. | Không tự tạo stable ID. |
| Trả JSON có evidence page/span. | Không tự chọn version có hiệu lực. |
| Tổng hợp câu trả lời từ Evidence Package. | Không tự patch/activate dữ liệu. |
| Nêu INSUFFICIENT_EVIDENCE khi thiếu nguồn. | Không tự kết luận conflict pháp lý. |

# 5. Cấu trúc thư mục mới

Mục tiêu là tách domain, application service và infrastructure. Không cần microservice; vẫn giữ một FastAPI backend để phù hợp 48 giờ.

VAIC2026/
├── backend/
│   ├── app/
│   │   ├── api/
│   │   │   ├── dependencies.py
│   │   │   ├── routes_auth.py
│   │   │   ├── routes_documents.py
│   │   │   ├── routes_reviews.py
│   │   │   ├── routes_query.py
│   │   │   ├── routes_graph.py
│   │   │   └── routes_health.py
│   │   ├── core/
│   │   │   ├── config.py
│   │   │   ├── logging.py
│   │   │   ├── security.py
│   │   │   └── errors.py
│   │   ├── domain/
│   │   │   ├── enums.py
│   │   │   ├── entities.py
│   │   │   ├── schemas.py
│   │   │   └── services/
│   │   │       ├── temporal.py
│   │   │       ├── patch.py
│   │   │       └── validity.py
│   │   ├── ingestion/
│   │   │   ├── service.py
│   │   │   ├── extractors/
│   │   │   │   ├── pdf.py
│   │   │   │   ├── docx.py
│   │   │   │   └── ocr.py
│   │   │   ├── parsers/
│   │   │   │   ├── legal.py
│   │   │   │   ├── internal_policy.py
│   │   │   │   ├── procedure.py
│   │   │   │   └── generic.py
│   │   │   ├── llm_extraction/
│   │   │   │   ├── client.py
│   │   │   │   ├── prompts.py
│   │   │   │   ├── schemas.py
│   │   │   │   └── validator.py
│   │   │   ├── resolution/
│   │   │   │   ├── document_resolver.py
│   │   │   │   ├── provision_resolver.py
│   │   │   │   └── reference_resolver.py
│   │   │   ├── reviews/
│   │   │   │   ├── service.py
│   │   │   │   └── risk.py
│   │   │   └── activation/
│   │   │       ├── gate.py
│   │   │       └── service.py
│   │   ├── retrieval/
│   │   │   ├── service.py
│   │   │   ├── understanding.py
│   │   │   ├── hybrid.py
│   │   │   ├── graph_expansion.py
│   │   │   └── ranking.py
│   │   ├── answering/
│   │   │   ├── evidence.py
│   │   │   ├── generation.py
│   │   │   └── verification.py
│   │   ├── analysis/
│   │   │   ├── conflict.py
│   │   │   └── impact.py
│   │   └── persistence/
│   │       ├── postgres/
│   │       ├── opensearch/
│   │       └── neo4j/
│   └── tests/
│       ├── unit/
│       ├── integration/
│       ├── e2e/
│       └── fixtures/
├── frontend/
│   └── streamlit_app/
├── data/
│   ├── synthetic/
│   ├── public_real/
│   ├── ground_truth/
│   └── manifests/
├── scripts/
│   ├── seed_demo.py
│   ├── build_test_corpus.py
│   ├── run_eval.py
│   └── smoke_test.py
├── docs/
│   ├── project.md
│   ├── architecture.md
│   └── demo_script.md
├── docker/
├── docker-compose.yml
├── pyproject.toml
└── README.md

## 5.1. Quy tắc tổ chức

`domain/` không import FastAPI, SQLAlchemy, OpenSearch hay Neo4j.

`ingestion/`, `retrieval/`, `answering/` chứa application services và orchestration.

`persistence/` là adapter hạ tầng; interface được khai báo ở domain/application.

Không để một file như `ingestion/service.py` làm mọi việc từ upload đến review/activation.

Tách test unit, integration và e2e; unit không yêu cầu Docker, integration bắt buộc backend thật.

Data seed và PDF corpus không đặt chung logic production.

# 6. Bản đồ di chuyển file cũ sang cấu trúc mới

| Hiện tại | Chuyển tới | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| api/* | backend/app/api/* | Giữ route mỏng; chỉ validate request và gọi application service. |
| api/auth.py | backend/app/core/security.py + api/dependencies.py | Tách auth logic khỏi route dependency. |
| packages/contracts/enums.py | backend/app/domain/enums.py | Mở rộng taxonomy tài liệu và amendment operation. |
| packages/contracts/models.py | backend/app/domain/entities.py + schemas.py | Tách entity lưu trữ và DTO/API schema. |
| packages/common/config.py | backend/app/core/config.py | Thêm explicit DEMO_MODE/fail-fast backend. |
| infra/db_models.py | backend/app/persistence/postgres/models.py | SQLAlchemy chỉ nằm trong adapter. |
| infra/postgres.py | backend/app/persistence/postgres/session.py | Giữ session factory/context manager. |
| infra/opensearch_client.py | backend/app/persistence/opensearch/repository.py | Bỏ global silent fallback. |
| infra/neo4j_client.py | backend/app/persistence/neo4j/repository.py | Tách interface graph repository. |
| infra/embeddings.py | backend/app/persistence/embeddings/service.py | BGE-M3 thật; hash chỉ trong test fixture. |
| ingestion/pdf_extract.py | ingestion/extractors/pdf.py | Giữ page, bbox, text quality. |
| ingestion/structure_parser.py | ingestion/parsers/legal.py | Mở rộng parser và tạo parser riêng cho policy/procedure. |
| ingestion/legal_extract.py | ingestion/llm_extraction/* + parsers/rules.py | Tách rule extraction và LLM structured extraction. |
| ingestion/entity_resolution.py | ingestion/resolution/* | Resolve document và provision theo stable composite key. |
| ingestion/review_inbox.py | ingestion/reviews/service.py | Thêm risk score và activation gate. |
| ingestion/activate.py | domain/services/patch.py + ingestion/activation/service.py | Domain patch riêng; activation orchestration riêng. |
| query/* | retrieval/* + answering/* + analysis/* | Tách retrieval, answer generation và conflict/impact. |
| llm/* | ingestion/llm_extraction/* + answering/generation.py | Prompt/schema riêng theo use case. |
| ui/* | frontend/streamlit_app/* | Giữ UI độc lập backend package. |
| eval/* | scripts/run_eval.py + backend/tests/e2e/ | Evaluation dùng corpus/ground truth rõ ràng. |
| data/seed.py | scripts/seed_demo.py + data/synthetic/ | Không import seed trong production code. |

# 7. Đặc tả sửa từng module

## 7.1. Domain contracts

Sửa `DocumentType` thành taxonomy hai tầng để hỗ trợ toàn bộ repository ngân hàng nhưng vẫn route đơn giản.

class DocumentClass(str, Enum):
    EXTERNAL_LEGAL = "EXTERNAL_LEGAL"
    INTERNAL_NORMATIVE = "INTERNAL_NORMATIVE"
    OPERATING_DOCUMENT = "OPERATING_DOCUMENT"
    TEMPLATE_FORM = "TEMPLATE_FORM"
    REFERENCE_DOCUMENT = "REFERENCE_DOCUMENT"

class DocumentSubtype(str, Enum):
    LAW = "LAW"
    DECREE = "DECREE"
    CIRCULAR = "CIRCULAR"
    AMENDMENT = "AMENDMENT"
    CONSOLIDATED_TEXT = "CONSOLIDATED_TEXT"
    INTERNAL_POLICY = "INTERNAL_POLICY"
    PROCEDURE = "PROCEDURE"
    CONTRACT_TEMPLATE = "CONTRACT_TEMPLATE"
    FORM = "FORM"
    GUIDANCE = "GUIDANCE"
    FAQ = "FAQ"

Mở rộng AmendmentOperation tối thiểu:

REPLACE_TEXT
REPLACE_PROVISION
INSERT_AFTER
DELETE_TEXT
REPEAL_PROVISION

## 7.2. Structured extraction dùng LLM

Thêm một use case LLM ở ingestion. Không dùng MAS. LLM nhận text theo trang + kết quả rule parser và trả JSON.

class ExtractionResult(BaseModel):
    document_class: DocumentClass
    document_subtype: DocumentSubtype
    metadata: DocumentMetadataProposal
    structural_units: list[StructuralUnitProposal]
    amendments: list[AmendmentProposal]
    references: list[ReferenceProposal]
    obligations: list[ObligationProposal]
    warnings: list[str]

class EvidenceSpan(BaseModel):
    page: int
    text: str
    start_offset: int | None = None
    end_offset: int | None = None

class AmendmentProposal(BaseModel):
    operation: AmendmentOperation
    target_document_number: str | None
    target_article: str | None
    target_clause: str | None
    target_point: str | None
    old_text: str | None
    new_text: str | None
    valid_from: date | None
    confidence: float
    evidence: EvidenceSpan

Rule parser chạy trước và tạo candidate structure.

LLM chỉ bổ sung/chuẩn hóa; không được trả text tự do.

Mọi proposal phải có evidence page và evidence text.

Validator kiểm tra evidence_text có thật trong extracted page text.

Field do regex chắc chắn tìm được không bị LLM tự ý ghi đè; lưu `extractor=RULE|LLM|CONSENSUS`.

## 7.3. PDF/DOCX extraction

PDF có text layer: PyMuPDF lấy block, page, bbox, font size nếu có.

PDF scan: OCR chỉ là fallback; gắn `text_quality=OCR` và confidence.

DOCX: đọc heading style, numbering, table và paragraph order.

Không nuốt exception rồi decode binary PDF thành UTF-8 text như fallback hiện tại; lỗi extraction phải tạo FAILED hoặc REVIEW.

Sửa generator synthetic PDF dùng Noto Sans/DejaVu Sans Unicode được embed.

## 7.4. Parser routing

| Loại tài liệu | Parser chính | Đơn vị chunk/retrieval |
| --- | --- | --- |
| External legal | Chương/Mục/Điều/Khoản/Điểm/Phụ lục | Khoản hoặc Điểm; Điều nếu không có Khoản. |
| Internal policy | Section/Subsection/Mục/Điều | Section hoặc policy clause. |
| Procedure/SOP | Section/Step/Role/Condition/Exception | Step hoặc decision block. |
| Contract template | Clause/Definition/Right/Obligation | Contract clause. |
| Form/Checklist | Section/Field/Validation rule | Field group hoặc row. |
| Reference/FAQ | Heading-aware generic parser | Heading section. |

## 7.5. Amendment và target resolution

Thay việc thử mọi document_number bằng resolve có thứ tự và không đoán.

resolve key = (
    normalized_target_document_number,
    article,
    clause,
    point,
    valid_at_before_change
)

if target_document_number is missing:
    create REFERENCE_REVIEW
elif exactly_one_target:
    RESOLVED_EXACTLY
elif zero_target:
    TARGET_NOT_FOUND
else:
    MULTIPLE_TARGETS

Document-level effective_date được trích một lần và truyền mặc định cho từng ChangeEvent.

ChangeEvent-level date chỉ override khi văn bản ghi rõ riêng.

`REPLACE_PROVISION`: new_text là toàn nội dung Khoản/Điều mới; không cần old_text exact match.

`REPLACE_TEXT`: vẫn dùng deterministic exact patch.

`REPEAL_PROVISION`: đóng hiệu lực version; không xóa lịch sử.

## 7.6. Activation và Human Review gate

Xóa đường bypass `POST /documents/{id}/activate` hoặc buộc endpoint này gọi ActivationGate.

def can_activate(document_id) -> GateResult:
    require document.processing_status == PARSED
    require no PENDING critical task in {
        INJECTION_REVIEW,
        PARSING_REVIEW,
        REFERENCE_REVIEW
    }
    require mandatory metadata present
    require at least one approved parsing/change package
    return ALLOW or HTTP 409 with reasons

Review unit không phải cả PDF mà là Change Package/Parsing Package có page, before, after, target, confidence và warning.

## 7.7. Versioning và V2 enrichment

Giữ half-open interval hiện tại. Sau khi patch thành V2 phải chạy lại extraction trước khi index.

V2 content
  -> obligation extraction
  -> scope extraction
  -> cross-reference extraction/resolution
  -> chunk construction
  -> BGE-M3 embedding
  -> PostgreSQL transaction commit
  -> outbox/index sync OpenSearch + Neo4j

Không để `obligation=None` và `scope=None` như code hiện tại. Nếu enrichment lỗi, đặt `INDEX_SYNC_PENDING` hoặc `ENRICHMENT_REVIEW`, không activate âm thầm.

## 7.8. Cross-reference và Knowledge Graph

Extract reference trên từng ProvisionVersion, không chỉ trên full document.

Resolve reference cùng văn bản trước, sau đó khác văn bản theo document number.

Không resolve được thì lưu unresolved proposal và tạo REFERENCE_REVIEW.

Graph Writer là service deterministic duy nhất được ghi Neo4j.

MVP edge: CONTAINS, HAS_VERSION, DECLARES, TARGETS, BEFORE, AFTER, SUPERSEDES, REFERENCES, ALIGNED_TO.

## 7.9. Hybrid retrieval và ranking

Không cắt kNN chỉ còn lexical hit. Thay bằng union candidate và relevance gate.

bm25 = bm25_search(query, filters, top_n=20)
vector = knn_search(embed(query), filters, top_n=20)
candidates = union_by_chunk_id(bm25, vector)
fused = rrf(bm25, vector)
fused = exact_locator_boost(fused, parsed_locator)
fused = document_type_boost(fused, intent)
return [x for x in fused if x.relevance >= threshold][:top_k]

Query pháp luật ưu tiên EXTERNAL_LEGAL/CONSOLIDATED_TEXT.

Impact query xác định legal evidence trước rồi mới mở rộng ALIGNED_TO policy/procedure.

Exact document number và Điều/Khoản được boost.

Không có evidence đủ ngưỡng thì abstain.

## 7.10. Conflict/impact

Conflict chỉ là POTENTIAL_DISCREPANCY.

Chỉ parse tiền khi có đơn vị đồng/VND/VNĐ/triệu/tỷ; không fallback trên số Điều/Khoản.

So sánh khi temporal overlap + scope overlap + same subject/action.

Không coi V1 vs V2 là conflict.

Impact mapping từ InternalArtifact/PolicyClause đến ProvisionVersion phải được review.

## 7.11. Infrastructure và fail-fast

DEMO_MODE=true:
  SQLite + InMemoryStore + InMemoryGraph + HashEmbedder + MockLLM được phép.

DEMO_MODE=false:
  PostgreSQL/OpenSearch/Neo4j/BGE-M3/LLM lỗi -> startup hoặc health FAIL.
  Không silent fallback.

Health endpoint phải trả backend thực đang dùng, model, index name và trạng thái kết nối.

# 8. Data contract, state machine và API

## 8.1. Document state machine

RECEIVED
 -> QUARANTINED
 -> EXTRACTED
 -> PARSED
 -> REVIEW_REQUIRED
 -> APPROVED
 -> ENRICHED
 -> INDEX_SYNC_PENDING
 -> ACTIVE

Failure branches:
EXTRACTION_FAILED / PARSING_FAILED / REJECTED / ARCHIVED

Approval status và hiệu lực thời gian là hai khái niệm riêng. Version cũ vẫn APPROVED nhưng không còn valid ở ngày hiện tại.

## 8.2. Review state

PENDING -> APPROVED
        -> EDITED_APPROVED
        -> REJECTED
        -> ESCALATED

## 8.3. API cần sửa/thêm

| API | Chức năng |
| --- | --- |
| POST /documents | Upload; trả document_id và extraction job status. |
| GET /documents/{id} | Chi tiết metadata, state, warnings, review summary. |
| GET /documents/{id}/extraction | Rule + LLM structured extraction và evidence span. |
| POST /documents/{id}/request-activation | Chạy ActivationGate; không bypass review. |
| GET /review-tasks | Filter theo task_type, risk, status, document. |
| POST /review-tasks/{id}/decision | Approve/Edit/Reject package. |
| POST /query | Query có query_date và document scope. |
| GET /health/details | Backend/model thực đang dùng. |
| GET /graph/provisions/{id} | Graph path có node/edge source. |

# 9. Kế hoạch test dữ liệu thật

Giữ hai lớp corpus: synthetic có ground truth tuyệt đối và public-real để chứng minh generalization. Không dùng dữ liệu nội bộ thật của ngân hàng.

| Nhóm dữ liệu | Mục tiêu | Số lượng MVP |
| --- | --- | --- |
| Synthetic legal | Test amendment, effective date, partial supersession, conflict negative/positive. | 4-6 file |
| Public legal real | Test parser và amendment trên văn bản công khai. | 3-5 file |
| Synthetic internal policy | Test ALIGNED_TO và stale policy. | 2-3 file |
| Synthetic procedure/contract/form | Test routing ngoài luật. | Mỗi loại 1 file |
| Injection/out-of-corpus | Test security và abstention. | 2-3 file |
| Golden questions | Current, historical, boundary, cross-reference, citation, abstention. | 40-60 câu |

## 9.1. Cấu trúc data

data/
├── synthetic/
│   ├── legal/
│   ├── internal_policy/
│   ├── procedure/
│   ├── contract/
│   └── security/
├── public_real/
│   ├── base/
│   ├── amendments/
│   └── consolidated/
├── manifests/
│   └── corpus_manifest.json
└── ground_truth/
    ├── provisions.json
    ├── changes.json
    ├── references.json
    └── questions.json

## 9.2. Integration test bắt buộc

1. Upload một PDF tiếng Việt thật có Điều/Khoản; parser phải tạo đúng locator và page.

2. Upload văn bản sửa đổi; LLM/rule phải tạo AmendmentProposal có evidence.

3. Employee approve; V1 đóng khoảng và V2 mở khoảng đúng ngày.

4. V2 phải có obligation/scope/reference sau enrichment.

5. Query trước ngày hiệu lực trả V1; query từ ngày hiệu lực trả V2.

6. Cross-reference được tạo từ ingestion, không seed thủ công.

7. Citation trỏ đúng document, Điều/Khoản và page.

8. Khi OpenSearch/Neo4j/BGE-M3 unavailable ở real mode, health phải fail.

9. Document injection chưa review không được activate.

10. Procedure/contract upload không bị parser luật xử lý sai.

# 10. Thứ tự triển khai trong 48 giờ

| Mức | Công việc | Kết quả bắt buộc |
| --- | --- | --- |
| P0-1 | Refactor contracts + folder skeleton + import compatibility. | App vẫn boot, test cũ chạy. |
| P0-2 | Unicode PDF extraction + legal parser mở rộng. | Corpus synthetic parse được Điều/Khoản. |
| P0-3 | LLM structured extraction + schema/evidence validator. | Amendment proposal từ PDF thật. |
| P0-4 | Target resolver + effective-date inheritance. | Không còn thử document_number ngẫu nhiên. |
| P0-5 | ActivationGate + V2 enrichment. | Không bypass review; V2 có metadata. |
| P0-6 | Cross-reference ingestion + graph writer. | Edge không còn chỉ seed. |
| P0-7 | Retrieval union/RRF + citation fixes. | Citation >= 85% trên golden set. |
| P0-8 | Conflict numeric guard + fail-fast infrastructure. | Giảm false positive; health minh bạch. |
| P1 | Parser procedure/contract tối thiểu + integration Docker. | Đáp ứng entire document repository ở mức demo. |
| P2 | UI polish, graph view, impact report, docs. | Demo liền mạch và giải thích được. |

## 10.1. Không làm trong 48 giờ

Không fine-tune BGE-M3.

Không xây Multi-Agent System.

Không Kafka/microservice/high availability.

Không tự động xác nhận legal conflict.

Không cố hỗ trợ mọi bảng/phụ lục/OCR phức tạp.

Không thiết kế ontology toàn ngân hàng.

# 11. Acceptance criteria

| ID | Tiêu chí |
| --- | --- |
| AC01 | 76 unit test cũ vẫn pass sau refactor hoặc được migrate tương đương. |
| AC02 | Có ít nhất 1 integration test dùng PostgreSQL + OpenSearch + Neo4j thật. |
| AC03 | PDF tiếng Việt synthetic và ít nhất 1 PDF công khai thật parse ra provision. |
| AC04 | LLM extraction trả JSON schema hợp lệ; mọi amendment/reference có evidence page/span. |
| AC05 | Target amendment resolve bằng document number + locator; không chọn match đầu tiên. |
| AC06 | PENDING critical review chặn activation bằng HTTP 409. |
| AC07 | REPLACE_TEXT và REPLACE_PROVISION tạo V2 đúng, giữ lịch sử V1. |
| AC08 | V2 được re-extract obligation/scope/reference trước index. |
| AC09 | BM25 và vector chạy độc lập trước RRF; có threshold abstention. |
| AC10 | Cross-reference edge được sinh từ ingestion. |
| AC11 | Citation correctness >= 85% trên bộ golden questions mới. |
| AC12 | Current/historical version accuracy >= 95%. |
| AC13 | Conflict không đọc số Điều/Khoản thành threshold. |
| AC14 | DEMO_MODE=false không silent fallback. |
| AC15 | Procedure/contract/form được classify và route, không bị mặc định REGULATION. |
| AC16 | docs/project.md được cập nhật đầy đủ và khớp code thực tế. |

# 12. Yêu cầu bắt buộc đối với docs/project.md

AI Coding Agent phải cập nhật `docs/project.md` sau cùng. File này phải mô tả code thực tế, không lặp lại specification chưa triển khai.

1. Tổng quan bài toán và phạm vi MVP.

2. Kiến trúc tổng thể và hai flow ingestion/query.

3. Cấu trúc thư mục và trách nhiệm từng package.

4. Chi tiết parser theo từng loại tài liệu.

5. LLM structured extraction: model, prompt, schema, validation và fallback.

6. Versioning, half-open interval, amendment operation và partial supersession.

7. PostgreSQL schema, OpenSearch index/mapping, Neo4j node/edge.

8. Hybrid retrieval, RRF, temporal filter, graph expansion và Evidence Package.

9. Human-in-the-loop: task types, activation gate, review workflow.

10. Security: role, prompt injection, ACL, audit và fail-fast backend.

11. API contract và hướng dẫn chạy Docker.

12. Test data, ground truth, evaluation metrics và kết quả thực tế.

13. Điểm unique thực tế đã triển khai, không gọi requirement gốc là unique.

14. Known limitations và future vision.

## 12.1. Điểm unique nên mô tả

Không gọi “cross-reference/amendment/conflict” là unique vì đó là requirement. Điểm khác biệt nên mô tả ở cơ chế kiểm soát:

LLM hiểu tài liệu và tạo proposal có evidence; deterministic services mới quyết định.

Version-aware Evidence Package giải thích nguồn được dùng và nguồn bị loại theo thời gian.

Partial supersession ở cấp provision, không vô hiệu hóa cả document.

Human Review chỉ xử lý change package/risk case thay vì đọc lại toàn bộ repository.

# 13. Lệnh giao việc cuối cùng cho AI Coding Agent

Refactor repository theo tài liệu này.
Ưu tiên P0 theo đúng thứ tự.
Không đổi sang MAS.
Không xóa temporal/versioning/evidence hiện có.
Mỗi bước phải có test.
Sau mỗi phase chạy pytest và integration smoke test.
Khi hoàn thành, chạy evaluation, ghi metric thật vào docs/project.md.
Không tuyên bố OpenSearch/Neo4j/BGE-M3 đang chạy nếu health backend không xác nhận.
Không dùng seed data để che lỗi ingestion.

Definition of Done: Một PDF tiếng Việt thật có thể upload, được rule + LLM trích cấu trúc, employee review, activate thành version có hiệu lực, index vào ba storage, query đúng thời điểm và trả citation đúng trang.