VAIC2026

COMPLIANCE REGULATORY IMPACT ASSISTANT

Master Refactor & AI Coding Specification

Tổ chức lại repository · Viết lại core · Thiết kế lại UI · Chỉnh lại mô tả sản phẩm

Nguồn đánh giá: VAIC2026-hehehe-dev (1).zip

Mục đích: Có thể đưa nguyên tài liệu này cho một AI Coding Agent để refactor toàn bộ dự án theo một hướng thống nhất, có thể kiểm thử và demo được.

NGUYÊN TẮC TRUNG TÂM Chỉ phục vụ một persona nghiệp vụ: Compliance Officer. Chỉ giải quyết một workflow: văn bản pháp luật thay đổi → phân tích thay đổi → human review → xác định policy nội bộ bị ảnh hưởng → sinh Regulatory Impact Report.

# Thông tin tài liệu

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Tên specification | VAIC2026 Compliance Regulatory Impact Assistant — Master Refactor Specification |
| Đối tượng sử dụng | AI Coding Agent, Technical Lead, Reviewer, Mentor |
| Repository nguồn | VAIC2026-hehehe-dev (1).zip |
| Trạng thái repository | Có hai codebase song song; refactor chưa cut-over hoàn toàn |
| Mục tiêu cuối | Một codebase duy nhất, một persona, một workflow chính, full test pass |
| Ngôn ngữ triển khai | Python 3.11+, FastAPI, Streamlit, PostgreSQL, OpenSearch, Neo4j |

# Cách AI Coding Agent phải sử dụng tài liệu này

1. Đọc toàn bộ phạm vi sản phẩm và non-goals trước khi sửa code.

2. Chọn `backend/app` làm codebase canonical; không tiếp tục sửa đồng thời code cũ và code mới.

3. Thực hiện migration theo từng phase; sau mỗi phase chạy test và sửa lỗi trước khi đi tiếp.

4. Không thay đổi domain contract tùy tiện ngoài những gì specification yêu cầu.

5. Không tuyên bố tính năng hoàn thành nếu chưa có test end-to-end và UI gọi được API thật.

6. Sau khi cut-over thành công, xóa code duplicate và cập nhật README/docs theo mô tả sản phẩm mới.

CẤM Không tạo thêm MAS/agent tự trị. Không biến chat thành chức năng trung tâm. Không giữ role USER. Không hard-code impact result để phục vụ demo. Không cho LLM trực tiếp activate, patch, ghi graph hoặc tự tạo citation.

# Mục lục triển khai

1. Product reset: mô hình là gì, dành cho ai, xử lý việc gì

2. Đánh giá repository hiện tại và nguyên nhân phải refactor

3. Kiến trúc mục tiêu và pipeline nghiệp vụ

4. Cấu trúc thư mục canonical

5. Kế hoạch migration và xóa code duplicate

6. Domain model và data contract mới

7. Các core module phải viết lại

8. API contract mục tiêu

9. UI/UX mục tiêu cho Compliance Officer

10. Persistence: PostgreSQL, OpenSearch, Neo4j

11. Test strategy, benchmark và acceptance criteria

12. Lộ trình triển khai theo phase

13. Nội dung README/project description phải thay thế

14. Definition of Done và checklist bàn giao

Phụ lục A. File move/delete matrix

Phụ lục B. JSON contract mẫu

Phụ lục C. Golden demo bắt buộc

# 1. Product reset: định nghĩa lại toàn bộ dự án

MÔ TẢ MỘT CÂU Hệ thống hỗ trợ cán bộ Pháp chế/Tuân thủ ngân hàng xác định điều khoản nào bị thay đổi bởi văn bản mới, quản lý phiên bản trước–sau, phát hiện policy nội bộ bị ảnh hưởng và sinh báo cáo tác động có đường dẫn bằng chứng.

## 1.1 Mô hình này là gì?

Đây là một nền tảng hỗ trợ phân tích tác động thay đổi quy định, không phải chatbot đại trà và không phải một sản phẩm “GraphRAG” tự thân. Temporal Hybrid GraphRAG chỉ là kỹ thuật nền để tìm đúng bằng chứng và quan hệ.

## 1.2 Dành cho ai?

Persona nghiệp vụ duy nhất: COMPLIANCE_OFFICER — cán bộ Pháp chế/Tuân thủ chịu trách nhiệm rà soát văn bản pháp luật và đánh giá tác động tới policy nội bộ.

Không phục vụ người dùng phổ thông.

Không xây chatbot tra cứu cho toàn bộ nhân viên ngân hàng trong bản này.

SYSTEM_ADMIN chỉ là role kỹ thuật để quản trị hệ thống, không phải persona sản phẩm.

## 1.3 Việc cụ thể cần xử lý

Khi một thông tư/quyết định/văn bản sửa đổi được ban hành, Compliance Officer phải biết:

Văn bản mới sửa đổi văn bản nào?

Điều, Khoản hoặc Điểm nào bị thay đổi?

Nội dung trước và sau thay đổi khác nhau thế nào?

Thay đổi có hiệu lực từ ngày nào?

Policy nội bộ nào đang liên kết với điều khoản cũ?

Policy nào cần review trước và mức độ ưu tiên ra sao?

Bằng chứng nguồn, trang, version và change event nằm ở đâu?

## 1.4 Đầu ra chính

Đầu ra chính là Regulatory Impact Report, không phải câu trả lời chat.

Regulatory Impact Report
├── Văn bản mới và văn bản bị sửa
├── Danh sách ChangeEvent
├── Before / After theo từng Provision
├── Ngày hiệu lực
├── PolicyClause bị ảnh hưởng
├── Mức độ impact
├── Cảnh báo cần Human Review
└── Evidence lineage: source → change → version → policy

## 1.5 Phạm vi dữ liệu

| Trong phạm vi | Ngoài phạm vi bản hiện tại |
| --- | --- |
| Thông tư, quyết định, văn bản sửa đổi, văn bản hợp nhất | Luật/nghị định mọi lĩnh vực không liên quan ngân hàng |
| Policy/quy định nội bộ | Hợp đồng mẫu, biểu mẫu, FAQ, tài liệu đào tạo |
| Điều/Khoản/Điểm, version và hiệu lực | Workflow vận hành chi tiết cấp bước |
| Mapping Provision ↔ PolicyClause | Tự động kết luận pháp lý cuối cùng |
| Impact report cho Compliance Officer | Chatbot cho khách hàng hoặc toàn bộ nhân viên |

## 1.6 Chức năng bắt buộc

| ID | Chức năng | Vì sao bắt buộc |
| --- | --- | --- |
| F1 | Upload văn bản pháp luật và policy nội bộ | Nguồn đầu vào của workflow |
| F2 | Trích xuất cấu trúc Điều/Khoản/Điểm | Tạo đơn vị có thể version và citation |
| F3 | Nhận diện amendment + target + ngày hiệu lực | Xác định nội dung thay đổi |
| F4 | Human Review trước activation | Không để AI tự quyết định pháp lý |
| F5 | Deterministic patch + temporal versioning | Tạo before/after chính xác |
| F6 | Mapping PolicyClause ↔ Provision | Cơ sở cho impact analysis |
| F7 | Impact assessment và report | Đầu ra nghiệp vụ chính |
| F8 | Evidence query phụ trợ | Cho Compliance Officer kiểm tra kết quả |
| F9 | Audit và health minh bạch | Grounding, vận hành và demo đáng tin |

# 2. Đánh giá repository hiện tại và lý do refactor

## 2.1 Những phần có thể giữ lại

Temporal model dùng `valid_from` và `valid_to_exclusive`.

Provision stable identity tách khỏi locator.

Deterministic partial patch và ChangeEvent.

Clause-aware chunking và hybrid retrieval.

Evidence Package, excluded evidence và citation checks.

Crawler SBV/VBPL, audit/checkpoint.

PostgreSQL/OpenSearch/Neo4j integration skeleton.

Review Inbox, before/after display, audit và graph view.

87 test gốc đang pass trong thư mục `tests/`.

## 2.2 Vấn đề cấu trúc nghiêm trọng

| Vấn đề | Bằng chứng trong ZIP | Hậu quả |
| --- | --- | --- |
| Hai codebase song song | `api/ingestion/query/infra/ui` và `backend/app/frontend` cùng tồn tại | Sửa một nơi nhưng runtime có thể chạy nơi khác |
| Code duplicate | Phần lớn `backend/app` là copy của module cũ | Coverage và số dòng code bị phóng đại |
| Test duplicate | `tests/` và `backend/tests/` chứa cùng bộ test | 174 test collected nhưng không phải 174 coverage độc lập |
| Runtime mount route cũ | `backend/app/api/main.py` include `api.routes_*` | Activation gate mới không được gọi |
| Docker/UI không cùng canonical path | Docker dùng backend main nhưng UI vẫn `ui/app.py` | Khó hiểu source of truth |
| Mô tả sản phẩm cũ | README vẫn ghi chatbot và 2 role USER/EMPLOYEE | Không khớp phạm vi mới |

LỖI P0 Activation gate tồn tại trong code mới nhưng route runtime cũ vẫn cho phép activate khi review còn PENDING. Refactor phải ưu tiên sửa lỗi này và thêm integration test trả HTTP 409.

## 2.3 Vấn đề core nghiệp vụ

| Core | Trạng thái hiện tại | Yêu cầu mới |
| --- | --- | --- |
| Persona/role | USER + EMPLOYEE | COMPLIANCE_OFFICER + SYSTEM_ADMIN kỹ thuật |
| Document taxonomy | Có cả enum cũ và enum mới | Chỉ EXTERNAL_LEGAL và INTERNAL_POLICY trong MVP |
| LLM extraction | Chủ yếu gap-fill metadata | Structured extraction có evidence span, nhưng không thay deterministic validation |
| Amendment | Operation còn hạn chế; real PDF extraction yếu | Hỗ trợ tối thiểu replace provision/text, insert after, repeal |
| Policy impact | InternalArtifact + stale check đơn giản | PolicyDocument/PolicyClause/PolicyLink/ImpactAssessment/ImpactReport |
| UI | Chat/compare là trung tâm; thiếu upload workflow | Inbox thay đổi + Review + Impact Report là trung tâm |
| Benchmark | Citation và current-version còn thấp | Golden flow phải đạt acceptance threshold |

# 3. Kiến trúc mục tiêu và pipeline nghiệp vụ

## 3.1 Workflow chính

COMPLIANCE OFFICER
   │
   ├─ Upload external legal document / amendment
   │      ↓
   │  Extract text + parse structure + LLM structured extraction
   │      ↓
   │  Validate evidence + resolve target
   │      ↓
   │  Review Change Package
   │      ↓ Approve
   │  Deterministic patch + create ProvisionVersion V2
   │      ↓
   │  Find linked PolicyClause
   │      ↓
   │  Create ImpactAssessment
   │      ↓
   └─ Review and export Regulatory Impact Report

## 3.2 Luồng phụ trợ Evidence Query

Compliance Officer question
→ Intent/date/locator extraction
→ Role + approval + temporal filter
→ BM25 ∪ vector → RRF
→ Graph expansion
→ Evidence Package
→ LLM answer
→ deterministic citation verification
→ grounded answer for investigation

## 3.3 Nguyên tắc phân trách nhiệm

| Thành phần | Được phép làm | Không được phép làm |
| --- | --- | --- |
| Rule parser | Tách cấu trúc rõ ràng, nhận pattern pháp lý | Suy diễn target mơ hồ |
| LLM extractor | Đề xuất metadata/change/reference dạng JSON có evidence | Ghi DB, tạo stable ID, activate |
| Resolver | Resolve document/provision/version deterministically | Chọn đại target đầu tiên |
| Patch engine | Áp dụng operation theo rule | Diễn đạt lại văn bản |
| Human reviewer | Approve/Edit/Reject | Bị bypass qua API |
| Impact engine | Tạo candidate dựa trên graph + structured fields | Kết luận pháp lý cuối cùng |
| LLM answer/report | Diễn giải evidence | Tạo nguồn hoặc claim không có bằng chứng |

# 4. Cấu trúc thư mục canonical

Chọn `backend/app` làm codebase duy nhất. Chọn `frontend/streamlit_app` làm UI duy nhất. Sau cut-over phải xóa hoặc archive ngoài repository các cây cũ.

VAIC2026/
├── backend/
│   ├── app/
│   │   ├── api/
│   │   │   ├── main.py
│   │   │   ├── dependencies.py
│   │   │   ├── routes_auth.py
│   │   │   ├── routes_documents.py
│   │   │   ├── routes_reviews.py
│   │   │   ├── routes_changes.py
│   │   │   ├── routes_policies.py
│   │   │   ├── routes_impacts.py
│   │   │   ├── routes_reports.py
│   │   │   ├── routes_query.py
│   │   │   └── routes_health.py
│   │   ├── core/
│   │   │   ├── config.py
│   │   │   ├── ids.py
│   │   │   ├── security.py
│   │   │   ├── errors.py
│   │   │   └── vn_normalize.py
│   │   ├── domain/
│   │   │   ├── enums.py
│   │   │   ├── entities.py
│   │   │   ├── schemas.py
│   │   │   └── services/
│   │   │       ├── validity.py
│   │   │       ├── patch.py
│   │   │       └── impact_rules.py
│   │   ├── ingestion/
│   │   │   ├── service.py
│   │   │   ├── upload.py
│   │   │   ├── extractors/
│   │   │   │   ├── pdf.py
│   │   │   │   ├── docx.py
│   │   │   │   └── ocr.py
│   │   │   ├── parsers/
│   │   │   │   ├── legal.py
│   │   │   │   └── policy.py
│   │   │   ├── llm_extraction/
│   │   │   │   ├── client.py
│   │   │   │   ├── prompts.py
│   │   │   │   └── schemas.py
│   │   │   ├── validation/
│   │   │   │   ├── schema.py
│   │   │   │   └── evidence.py
│   │   │   ├── resolution/
│   │   │   │   ├── document_resolver.py
│   │   │   │   └── provision_resolver.py
│   │   │   └── activation/
│   │   │       ├── gate.py
│   │   │       └── service.py
│   │   ├── policies/
│   │   │   ├── service.py
│   │   │   ├── mapping.py
│   │   │   └── review.py
│   │   ├── impacts/
│   │   │   ├── service.py
│   │   │   ├── candidate_generation.py
│   │   │   ├── classification.py
│   │   │   └── reporting.py
│   │   ├── retrieval/
│   │   │   ├── understanding.py
│   │   │   ├── temporal_filter.py
│   │   │   ├── hybrid.py
│   │   │   └── graph_expansion.py
│   │   ├── answering/
│   │   │   ├── evidence.py
│   │   │   ├── generation.py
│   │   │   └── verification.py
│   │   ├── persistence/
│   │   │   ├── postgres/
│   │   │   ├── opensearch/
│   │   │   └── neo4j/
│   │   └── sources/
│   │       ├── sbv.py
│   │       ├── vbpl.py
│   │       └── registry.py
│   └── tests/
│       ├── unit/
│       ├── integration/
│       ├── e2e/
│       └── fixtures/
├── frontend/
│   └── streamlit_app/
│       ├── app.py
│       ├── api_client.py
│       ├── pages/
│       └── components/
├── data/
│   ├── fixtures/
│   ├── golden/
│   └── crawled/
├── eval/
├── scripts/
├── docs/
├── docker-compose.yml
├── Dockerfile
├── pyproject.toml
└── README.md

## 4.1 Thư mục phải xóa sau cut-over

| Path cũ | Hành động |
| --- | --- |
| api/ | Xóa sau khi route backend/app chạy và test pass |
| ingestion/ | Xóa sau khi toàn bộ import chuyển sang backend.app.ingestion |
| query/ | Xóa sau khi retrieval/answering/impacts mới hoạt động |
| infra/ | Xóa sau khi persistence mới hoàn tất |
| ui/ | Xóa sau khi frontend/streamlit_app là entry point duy nhất |
| packages/contracts/ | Hợp nhất vào backend/app/domain; không giữ hai enum/model song song |
| packages/common/ | Hợp nhất vào backend/app/core |
| backend/tests/ duplicate hiện tại | Xóa; tạo bộ test mới có phân lớp unit/integration/e2e |

## 4.2 Quy tắc import

ĐƯỢC PHÉP:
from backend.app.domain.entities import ProvisionVersion
from backend.app.ingestion.activation.gate import check_can_activate

KHÔNG ĐƯỢC PHÉP:
from ingestion.activate import ...
from packages.contracts.enums import ...
from api.routes_ingest import ...

# 5. Kế hoạch migration và cut-over

| Phase | Mục tiêu | Exit condition |
| --- | --- | --- |
| M0 | Đóng băng feature mới, tạo branch refactor | Không merge feature ngoài spec |
| M1 | Chuyển domain/core contract | Không còn import từ packages/* trong backend/app |
| M2 | Chuyển persistence và wiring | Health chỉ ra backend thật; test persistence pass |
| M3 | Chuyển ingestion + activation | Pending review activate trả 409 |
| M4 | Chuyển policy + impact core | Tạo được ImpactAssessment từ ChangeEvent |
| M5 | Chuyển retrieval/answering | Citation verification và temporal query pass |
| M6 | Chuyển UI | Chỉ `frontend/streamlit_app` được chạy |
| M7 | Xóa legacy folders + duplicate tests | `pytest` toàn repo pass, không duplicate module |
| M8 | Đổi README/docs/demo | Mô tả sản phẩm khớp code và UI |

## 5.1 Chiến lược an toàn khi migration

Không xóa code cũ trước khi route/test tương ứng đã chạy trên code mới.

Mỗi module mới phải có test trước khi đổi import runtime.

Khi cut-over một module, update Docker, README và test fixture cùng commit.

Sau M7 phải dùng công cụ tìm kiếm để xác nhận không còn import legacy.

Không giữ facade chuyển tiếp quá một phase; facade chỉ dùng tạm để giảm blast radius.

# 6. Domain model và data contract mới

## 6.1 Role

class Role(str, Enum):
    COMPLIANCE_OFFICER = "COMPLIANCE_OFFICER"
    SYSTEM_ADMIN = "SYSTEM_ADMIN"  # role kỹ thuật, không phải persona sản phẩm

Xóa USER và EMPLOYEE. Toàn bộ route nghiệp vụ yêu cầu COMPLIANCE_OFFICER. SYSTEM_ADMIN chỉ quản lý tài khoản/cấu hình.

## 6.2 Document taxonomy thu hẹp

class DocumentClass(str, Enum):
    EXTERNAL_LEGAL = "EXTERNAL_LEGAL"
    INTERNAL_POLICY = "INTERNAL_POLICY"

class DocumentSubtype(str, Enum):
    CIRCULAR = "CIRCULAR"
    DECISION = "DECISION"
    AMENDMENT = "AMENDMENT"
    CONSOLIDATED_TEXT = "CONSOLIDATED_TEXT"
    INTERNAL_POLICY = "INTERNAL_POLICY"

Không giữ DocumentType cũ cùng lúc với DocumentClass mới. Một contract duy nhất phải được sử dụng trong DB, API, graph và UI.

## 6.3 Core entities

| Entity | Vai trò | Trường tối thiểu |
| --- | --- | --- |
| Document | File và metadata cấp văn bản | id, class, subtype, number, title, issuer, issued_date, effective_date, status |
| Provision | Stable identity của Điều/Khoản/Điểm | id, document_id, locator, heading_path |
| ProvisionVersion | Nội dung theo thời gian | id, provision_id, content, valid_from, valid_to_exclusive, approval_status, page |
| ChangeEvent | Sự kiện sửa đổi được reify | operation, source_document, target_provision, before/after, effective_date, evidence |
| PolicyDocument | Policy nội bộ | id, owner, title, version, status |
| PolicyClause | Đơn vị policy được mapping | id, policy_id, heading_path, content, page |
| PolicyLink | Quan hệ policy với pháp luật | policy_clause_id, provision_id, relation, confidence, evidence, review_status |
| ImpactAssessment | Đánh giá một policy clause trước change | change_event_id, policy_clause_id, type, severity, reason, status |
| ImpactReport | Báo cáo tổng hợp | id, source_document_id, assessment_ids, summary, created_by, approved_at |
| ReviewTask | Human-in-the-loop | type, source_ref, extracted, before, after, confidence, status |
| EvidenceSpan | Nguồn chứng minh field | document_id, page, exact_text, start/end offset |

## 6.4 Impact types

class ImpactType(str, Enum):
    THRESHOLD_CHANGED = "THRESHOLD_CHANGED"
    DEADLINE_CHANGED = "DEADLINE_CHANGED"
    MODALITY_CHANGED = "MODALITY_CHANGED"
    SCOPE_CHANGED = "SCOPE_CHANGED"
    REQUIREMENT_ADDED = "REQUIREMENT_ADDED"
    REQUIREMENT_REMOVED = "REQUIREMENT_REMOVED"
    EVIDENCE_UPDATED_ONLY = "EVIDENCE_UPDATED_ONLY"
    MANUAL_REVIEW_REQUIRED = "MANUAL_REVIEW_REQUIRED"

## 6.5 State machines

Document processing:
RECEIVED → QUARANTINED → EXTRACTED → PARSED → REVIEW_REQUIRED → APPROVED → ACTIVE
                              -> FAILED / REJECTED / ARCHIVED

ChangeEvent:
PROPOSED → PENDING_REVIEW → APPROVED → APPLIED
                    -> REJECTED / NEEDS_EDIT

ImpactAssessment:
GENERATED → PENDING_REVIEW → CONFIRMED / DISMISSED / NEEDS_ACTION

# 7. Các core module phải viết lại

## 7.1 Authentication và authorization

Sửa enum, seed account, JWT claim, route dependency và UI để chỉ còn Compliance Officer. Không hiển thị hai mode USER/EMPLOYEE.

| Yêu cầu | Acceptance |
| --- | --- |
| Login trả role mới | `COMPLIANCE_OFFICER` |
| Route upload/review/impact/report | Chỉ Compliance Officer |
| SYSTEM_ADMIN | Không có quyền approve nội dung pháp lý trừ khi kiêm Compliance Officer |
| Audit | Lưu actor, action, entity, timestamp, diff |

## 7.2 Ingestion service

Viết một orchestrator rõ ràng; không nhồi toàn bộ logic trong route.

IngestionService.process(document_id):
    validate_file()
    scan_injection()
    extract_text_or_ocr()
    classify_document()
    parse_structure()
    llm_structured_extract()
    validate_schema_and_evidence()
    resolve_entities()
    create_review_tasks()
    set_status(REVIEW_REQUIRED)

PDF text layer: PyMuPDF.

Nếu text block rỗng hoặc quality thấp: OCR fallback.

Lưu raw text và normalized text riêng.

Mỗi field do LLM trả phải có evidence page/text/confidence.

## 7.3 Legal parser và amendment extraction

Rule parser chạy trước, LLM structured extraction chỉ hỗ trợ cách diễn đạt đa dạng. Cần hỗ trợ tối thiểu các operation sau:

| Operation | Ví dụ | Patch behavior |
| --- | --- | --- |
| REPLACE_TEXT | Thay cụm từ A bằng B | Exact match một lần |
| REPLACE_PROVISION | Khoản 7 được sửa đổi như sau | Thay toàn bộ content của target |
| INSERT_AFTER | Bổ sung điểm d sau điểm c | Chèn theo locator có kiểm tra |
| REPEAL_PROVISION | Bãi bỏ Khoản 3 | Đóng version và tạo trạng thái repealed |

KHÔNG ĐƯỢC Không thử mọi document rồi nhận target đầu tiên. Resolver phải dùng document number + article + clause + point + effective date và trả EXACT/MULTIPLE/NOT_FOUND.

## 7.4 Evidence validation

| Check | Cách xử lý khi fail |
| --- | --- |
| Evidence page tồn tại | Reject field |
| Exact/fuzzy source text có trong page | Review task |
| Document number format hợp lệ | Review task |
| Target locator tồn tại | REFERENCE/CHANGE review |
| Effective date có bằng chứng | Không cho activation |
| Rule và LLM không đồng ý | PARSING_CRITICAL |

## 7.5 Activation gate

Gate là business rule bắt buộc ở service layer, không chỉ ở UI hoặc một route riêng.

def activate_document(document_id, actor):
    blockers = review_repository.find_pending_critical(document_id)
    if blockers:
        raise ReviewNotCompletedError(blockers)  # HTTP 409
    ... activate transaction ...

Mọi route activation phải gọi cùng service.

Không có đường gọi trực tiếp patch/index bỏ qua gate.

Test bắt buộc: pending review → activate → 409; approve → activate → 200.

## 7.6 Temporal versioning và patch

Giữ invariant half-open interval. Activation phải chạy trong một transaction PostgreSQL: đóng V1, tạo V2, lưu ChangeEvent, commit, sau đó đồng bộ index/graph qua outbox hoặc trạng thái pending.

V1.valid_to_exclusive = change.valid_from
V2.valid_from = change.valid_from
V2.valid_to_exclusive = None

Không sửa trực tiếp V1 content.

Sau khi tạo V2 phải chạy enrichment lại: obligation, scope, references, chunks, embeddings.

Nếu index sync fail, DB vẫn là source of truth và document ở trạng thái INDEX_SYNC_PENDING.

## 7.7 Policy ingestion và mapping

Policy phải được parse thành PolicyClause. Mapping không được hard-code chỉ cho demo.

PolicyClause
   └─ PolicyLink(relation="ALIGNED_TO", confidence, evidence, review_status)
         └─ Provision

| Nguồn mapping | Cách dùng |
| --- | --- |
| Explicit citation trong policy | Resolve trực tiếp, confidence cao |
| Document number/locator mention | Rule + resolver |
| Semantic similarity | Chỉ tạo candidate, không auto-approve |
| LLM suggestion | Có evidence và bắt buộc review |

## 7.8 Impact engine

Đây là core tạo khác biệt. Trigger sau khi ChangeEvent APPLIED.

ImpactService.run(change_event_id):
    changed_provision = load_target()
    linked_policy_clauses = graph.find_aligned_policy_clauses()
    for clause in linked_policy_clauses:
        structured_diff = compare(before_version, after_version, clause)
        assessment = classify_impact(structured_diff)
        save(assessment)
    create_report_draft()

| Tầng phân tích | Kỹ thuật |
| --- | --- |
| Candidate generation | Neo4j ALIGNED_TO + exact document citation + semantic candidate |
| Deterministic comparison | Threshold/date/modality/scope/keyword rule |
| LLM explanation | Viết reason từ evidence; không tự kết luận severity |
| Human Review | Confirm/Dismiss/Needs action |
| Report generation | Template-based + evidence lineage |

## 7.9 Regulatory Impact Report

Report phải có cả bản xem trên UI và export DOCX/PDF sau này. MVP bắt buộc API trả JSON ổn định.

| Section | Nội dung |
| --- | --- |
| Executive summary | Bao nhiêu provision thay đổi, bao nhiêu policy bị ảnh hưởng |
| Source regulation | Số hiệu, title, effective date |
| Change details | Target, operation, before/after, source page |
| Impacted policy clauses | Policy, clause, reason, severity, owner |
| Evidence lineage | Document → ChangeEvent → V1/V2 → PolicyLink |
| Review decisions | Ai confirm/dismiss, lúc nào |
| Recommended next actions | Review/update policy; không phải kết luận pháp lý tự động |

## 7.10 Evidence Query

Giữ RAG nhưng chuyển thành chức năng phụ “Tra cứu bằng chứng”. Không dùng menu tên Chatbot.

Hybrid search phải dùng union BM25 và vector; không giới hạn vector vào lexical candidate trong mọi query.

Temporal + approval filter chạy trước ranking.

Graph expansion chỉ traverse edge allowlist và giới hạn hop.

Evidence Package phân biệt valid/excluded/context-only.

Citation verifier từ chối citation không thuộc allowlist.

## 7.11 Health, demo mode và fallback

Không silent fallback trong non-demo mode.

{
  "status": "degraded",
  "demo_mode": false,
  "postgres": "connected",
  "opensearch": "connected",
  "neo4j": "fallback_memory",
  "embedding": "hash_fallback",
  "llm": "mock"
}

DEMO_MODE=true: fallback được phép nhưng phải hiển thị rõ trên UI.

DEMO_MODE=false: backend bắt buộc fail fast hoặc trả degraded; không giả vờ production.

# 8. API contract mục tiêu

| Method | Path | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| POST | /auth/login | Đăng nhập Compliance Officer |
| GET | /health | Backend mode và trạng thái dependency thật |
| POST | /documents | Upload external legal/policy document |
| GET | /documents | Danh sách và processing status |
| GET | /documents/{id} | Metadata, extraction, provisions, warnings |
| POST | /documents/{id}/process | Chạy/retry ingestion |
| POST | /documents/{id}/activate | Activation có hard gate |
| GET | /review-tasks | Review inbox theo type/risk/status |
| POST | /review-tasks/{id}/decision | Approve/Edit/Reject |
| GET | /changes | Danh sách ChangeEvent |
| GET | /changes/{id} | Before/after và lineage |
| POST | /policies/{id}/links/suggest | Tạo mapping candidate |
| POST | /policy-links/{id}/decision | Review mapping |
| POST | /impacts/run/{change_event_id} | Chạy impact analysis |
| GET | /impacts/{change_event_id} | Danh sách assessments |
| POST | /impacts/{id}/decision | Confirm/Dismiss/Needs action |
| GET | /reports/{change_event_id} | Impact Report JSON |
| POST | /evidence-query | Tra cứu bằng chứng phụ trợ |
| GET | /audit | Audit trail |

## 8.1 Error contract

{
  "error": {
    "code": "REVIEW_NOT_COMPLETED",
    "message": "Document cannot be activated while critical reviews are pending.",
    "details": {"review_task_ids": ["rev-..."]}
  }
}

Mọi lỗi nghiệp vụ phải có code ổn định; UI không parse message tự do.

# 9. UI/UX mục tiêu cho Compliance Officer

Bỏ cấu trúc UI hiện tại đặt Chat và Compare làm trung tâm. Navigation mới phải phản ánh workflow nghiệp vụ.

## 9.1 Navigation mới

1. Tổng quan
2. Văn bản mới
3. Review Inbox
4. Thay đổi đã duyệt
5. Policy Mapping
6. Impact Reports
7. Tra cứu bằng chứng
8. Audit & System Health

## 9.2 Trang Tổng quan

Số văn bản đang chờ xử lý/review.

ChangeEvent mới trong 30 ngày.

PolicyClause có impact PENDING/CONFIRMED.

Deadline/priority list cho Compliance Officer.

Banner rõ ràng nếu đang chạy demo/mock/fallback.

## 9.3 Trang Văn bản mới

Upload file và chọn class/subtype dự kiến.

Theo dõi trạng thái từng bước extraction/parsing/validation/review/indexing.

Xem raw PDF bên trái, structured result bên phải.

Retry OCR/parser khi extraction quality thấp.

## 9.4 Review Inbox

Mỗi task phải là một review package nhỏ, không bắt reviewer đọc toàn bộ file.

| Panel | Nội dung |
| --- | --- |
| Nguồn | Tên file, số hiệu, trang, evidence highlight |
| Target | Document/Điều/Khoản/Điểm đã resolve |
| Change | Operation, before, after, effective date |
| Warnings | OCR thấp, multiple target, rule-LLM disagreement |
| Actions | Approve, Edit, Reject |

## 9.5 Change Detail

Before/after diff rõ ràng.

Timeline V1 → V2.

Source amendment và official consolidated comparison nếu có.

Danh sách policy links và impact status.

## 9.6 Impact Report

Executive summary card.

Bảng impacted policy clauses theo severity.

Reason code + explanation + evidence.

Confirm/Dismiss/Needs action.

Lineage graph mở từ change tới policy.

## 9.7 Tra cứu bằng chứng

Giữ phần hỏi đáp nhưng đổi tên và framing: đây là công cụ điều tra evidence, không phải chatbot cho người dùng phổ thông.

Câu trả lời phải hiển thị query date, version, citation, excluded evidence và warning.

Bỏ trang Standard RAG Compare khỏi navigation chính; chỉ giữ trong demo/evaluation mode.

## 9.8 UI files cần tách

frontend/streamlit_app/
├── app.py
├── api_client.py
├── pages/
│   ├── dashboard.py
│   ├── documents.py
│   ├── reviews.py
│   ├── changes.py
│   ├── policy_mapping.py
│   ├── impact_reports.py
│   ├── evidence_query.py
│   └── audit_health.py
└── components/
    ├── status_badge.py
    ├── evidence_card.py
    ├── diff_view.py
    ├── lineage_graph.py
    └── review_actions.py

# 10. Persistence design

## 10.1 PostgreSQL — source of truth

Lưu entity, trạng thái, review, version, mapping, impact và audit. Mọi quyết định activation phải commit tại đây trước.

| Bảng mới/cần chuẩn hóa | Vai trò |
| --- | --- |
| documents | Metadata và trạng thái xử lý |
| provisions | Stable locator identity |
| provision_versions | Nội dung theo thời gian |
| change_events | Sửa đổi đã đề xuất/áp dụng |
| policy_documents | Policy nội bộ |
| policy_clauses | Đơn vị policy |
| policy_links | ALIGNED_TO mapping có review |
| impact_assessments | Kết quả impact từng clause |
| impact_reports | Report draft/final |
| review_tasks | Human-in-the-loop |
| evidence_spans | Nguồn chứng minh extraction |
| outbox_events | Đồng bộ OpenSearch/Neo4j đáng tin |
| audit_logs | Audit nghiệp vụ |

## 10.2 OpenSearch — retrieval index

Index ProvisionVersion và PolicyClause dưới dạng chunk có metadata. Không dùng OpenSearch làm nguồn sự thật.

legal_chunks:
  chunk_id, document_id, provision_id, version_id, text, embedding,
  document_number, article, clause, point, page,
  valid_from, valid_to_exclusive, approval_status

policy_chunks:
  chunk_id, policy_id, policy_clause_id, text, embedding, owner, status, page

## 10.3 Neo4j — relationship and lineage

(Document)-[:CONTAINS]->(Provision)
(Provision)-[:HAS_VERSION]->(ProvisionVersion)
(ChangeEvent)-[:TARGETS]->(Provision)
(ChangeEvent)-[:BEFORE]->(ProvisionVersion)
(ChangeEvent)-[:AFTER]->(ProvisionVersion)
(ProvisionVersion)-[:SUPERSEDES]->(ProvisionVersion)
(PolicyDocument)-[:CONTAINS]->(PolicyClause)
(PolicyClause)-[:ALIGNED_TO]->(Provision)
(ImpactAssessment)-[:CAUSED_BY]->(ChangeEvent)
(ImpactAssessment)-[:AFFECTS]->(PolicyClause)

Mỗi edge ALIGNED_TO phải có confidence, evidence và review_status. Không ghi edge chỉ từ LLM suggestion chưa duyệt.

# 11. Test strategy, benchmark và acceptance criteria

## 11.1 Tổ chức test mới

backend/tests/
├── unit/
│   ├── test_parser.py
│   ├── test_patch.py
│   ├── test_validity.py
│   ├── test_impact_rules.py
│   └── test_citation_verifier.py
├── integration/
│   ├── test_ingestion_service.py
│   ├── test_activation_gate.py
│   ├── test_policy_mapping.py
│   ├── test_impact_pipeline.py
│   └── test_search_graph_sync.py
├── e2e/
│   ├── test_real_amendment_flow.py
│   └── test_ui_api_contract.py
└── fixtures/

## 11.2 Test bắt buộc

| ID | Scenario | Expected |
| --- | --- | --- |
| T1 | Upload file trùng | Deduplicate, không tạo document mới |
| T2 | PDF text rỗng | OCR fallback hoặc extraction failure rõ ràng |
| T3 | Rule và LLM cùng target | High confidence review package |
| T4 | Multiple target | Không patch; tạo critical review |
| T5 | Pending review activate | HTTP 409 |
| T6 | Approve rồi activate | V1 đóng, V2 mở đúng ngày |
| T7 | Index sync fail | DB commit, status INDEX_SYNC_PENDING |
| T8 | Policy link chưa duyệt | Không dùng để sinh confirmed impact |
| T9 | ChangeEvent applied | Tạo ImpactAssessment candidates |
| T10 | Citation giả | Answer bị reject/abstain |
| T11 | Query ngày quá khứ | Trả V1 |
| T12 | Query ngày hiện tại | Trả V2 |
| T13 | Full repository pytest | 100% pass, không duplicate test collection |

## 11.3 Golden dataset

Tối thiểu một bộ dữ liệu end-to-end:

1 văn bản gốc thật.

1 văn bản sửa đổi thật.

1 văn bản hợp nhất chính thức làm ground truth.

2 policy nội bộ synthetic nhưng ghi rõ synthetic.

5–10 PolicyClause có mapping reviewed.

10 câu hỏi kiểm tra current/history/change/evidence.

## 11.4 Acceptance threshold

| Metric | Ngưỡng MVP |
| --- | --- |
| Parser boundary accuracy | ≥ 90% trên golden documents |
| Amendment target resolution | ≥ 85% |
| Patch exact match | ≥ 90% trên operation hỗ trợ |
| Current-version accuracy | ≥ 95% |
| Point-in-time accuracy | ≥ 95% |
| Citation correctness | ≥ 85% |
| Superseded evidence rate | ≤ 5% trong valid evidence |
| Activation gate bypass | 0 trường hợp |
| Impact precision trên reviewed links | ≥ 80% |
| Full pytest | 100% pass |

# 12. Lộ trình triển khai đề xuất

| Ưu tiên | Công việc | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| P0.1 | Chọn canonical tree và sửa import | Một codebase chạy |
| P0.2 | Wire route mới + activation gate | Không bypass review |
| P0.3 | Xóa duplicate tests, full pytest pass | Baseline đáng tin |
| P0.4 | Role/product scope reset | Compliance-only runtime/UI |
| P1.1 | OCR + parser mới + LLM evidence contract | Real document ingestion tốt hơn |
| P1.2 | Amendment operation + resolver | Tạo V2 end-to-end |
| P1.3 | Policy model + reviewed mapping | Có dependency graph thật |
| P1.4 | Impact engine + report API | Đầu ra nghiệp vụ chính |
| P2.1 | UI workflow mới | Demo theo nghiệp vụ |
| P2.2 | Citation/retrieval tuning | Grounding đạt ngưỡng |
| P2.3 | Golden real-data demo | Có bằng chứng end-to-end |
| P3 | Export DOCX/PDF, pilot metrics, integration DMS | Roadmap sau hackathon |

## 12.1 Thứ tự commit khuyến nghị

Commit 1: domain enums/entities/schemas mới + migration tests.

Commit 2: API main/routes canonical + health contract.

Commit 3: activation gate + service + integration tests.

Commit 4: ingestion/parser/extraction/resolver cut-over.

Commit 5: policy entities/mapping/review.

Commit 6: impact engine/report API.

Commit 7: frontend pages/components.

Commit 8: delete legacy code + duplicate tests.

Commit 9: README/docs/golden demo/evaluation.

# 13. Nội dung mô tả dự án phải thay thế

## 13.1 Tên sản phẩm

Compliance Regulatory Impact Assistant

Tên tiếng Việt: Trợ lý phân tích tác động thay đổi quy định cho ngân hàng.

## 13.2 One-liner

ONE-LINER Khi một văn bản pháp luật thay đổi, hệ thống giúp cán bộ Tuân thủ biết ngay điều khoản nào bị sửa, nội dung trước–sau khác nhau ra sao và policy nội bộ nào cần được xem xét cập nhật.

## 13.3 Problem statement

Cán bộ Tuân thủ hiện phải đọc văn bản mới, tự tìm văn bản gốc, đối chiếu từng Điều/Khoản, xác định ngày hiệu lực và kiểm tra policy nội bộ liên quan. Quy trình này tốn thời gian, khó truy vết và dễ bỏ sót thay đổi một phần.

## 13.4 Solution statement

Hệ thống phân tích văn bản mới thành ChangeEvent có bằng chứng, cho chuyên viên duyệt, tạo ProvisionVersion mới theo thời gian, truy tìm PolicyClause đã liên kết và sinh Regulatory Impact Report. LLM chỉ hỗ trợ hiểu ngôn ngữ và diễn giải; quyết định version, patch, activation và citation do rule, data contract và human review kiểm soát.

## 13.5 Không được mô tả

Không gọi đây là chatbot cho toàn bộ ngân hàng.

Không đặt GraphRAG, Neo4j hoặc BGE-M3 làm giá trị sản phẩm.

Không nói hệ thống tự động đưa ra kết luận pháp lý.

Không nói đã xử lý mọi loại tài liệu ngân hàng.

Không dùng “always/100%” nếu metric chưa chứng minh.

## 13.6 README mới phải có

| Section | Nội dung |
| --- | --- |
| What it is | Compliance regulatory impact platform |
| Who it is for | Compliance Officer |
| Core workflow | Upload → Review → Version → Impact → Report |
| Scope | External legal + internal policy |
| Architecture | Temporal Hybrid GraphRAG là implementation |
| Run modes | Demo vs full stack, health minh bạch |
| Testing | Một lệnh pytest canonical |
| Golden demo | Real amendment flow |
| Limitations | OCR/parser/operation coverage thực tế |

# 14. Definition of Done và checklist bàn giao

## 14.1 Repository

☐ Chỉ một codebase canonical trong backend/app.

☐ Không còn legacy imports từ api/, ingestion/, query/, infra/, packages/.

☐ Chỉ một Streamlit app trong frontend/streamlit_app.

☐ Không còn duplicate tests.

☐ Docker, README, pyproject và local command cùng dùng một entry point.

## 14.2 Product behavior

☐ Compliance Officer upload được external legal document và internal policy.

☐ Hệ thống tạo review package có evidence.

☐ Không thể activate nếu critical review pending.

☐ Approve amendment tạo V2 đúng interval và before/after.

☐ Reviewed PolicyLink được dùng để tạo ImpactAssessment.

☐ Impact Report hiển thị source, change, policy và lineage.

☐ Evidence Query trả đúng version và citation hợp lệ.

## 14.3 Quality

☐ Full pytest pass.

☐ Golden real-data flow pass.

☐ Citation correctness ≥ 85%.

☐ Current and historical version accuracy ≥ 95%.

☐ Health endpoint hiển thị backend/fallback thật.

☐ README và docs khớp runtime.

BÀN GIAO CHỈ ĐƯỢC COI LÀ HOÀN THÀNH Khi một reviewer độc lập có thể clone repository, chạy một command test, chạy Docker, upload golden amendment, approve review, xem V2 và mở Regulatory Impact Report mà không cần sửa code hoặc dùng dữ liệu hard-code ngoài fixture.

# Phụ lục A. File move/delete matrix

| Nguồn hiện tại | Đích canonical | Hành động |
| --- | --- | --- |
| api/main.py | backend/app/api/main.py | Merge wiring rồi xóa file cũ |
| api/routes_ingest.py | backend/app/api/routes_documents.py | Thay route cũ bằng service có gate |
| api/routes_review.py | backend/app/api/routes_reviews.py | Merge contract |
| api/routes_query.py | backend/app/api/routes_query.py | Chuyển sang evidence-query |
| ingestion/* | backend/app/ingestion/* | Move logic, sửa import, xóa duplicate |
| query/conflict.py | backend/app/analysis hoặc bỏ khỏi MVP | Không làm feature trung tâm |
| query/impact.py | backend/app/impacts/* | Viết lại theo PolicyClause/ImpactAssessment |
| query/* retrieval | backend/app/retrieval/* | Move và tune hybrid union |
| infra/* | backend/app/persistence/* | Move repository/session/schema |
| packages/contracts/* | backend/app/domain/* | Hợp nhất contract |
| packages/common/* | backend/app/core/* | Hợp nhất utility |
| ui/* | frontend/streamlit_app/* | Thiết kế lại navigation/pages |
| crawl/* | backend/app/sources/* hoặc scripts/crawl | Giữ source adapters, không để rời rạc |
| tests/* + backend/tests/* | backend/tests/{unit,integration,e2e} | Deduplicate và phân lớp |

# Phụ lục B. JSON contract mẫu

## B.1 Structured Change Proposal

{
  "source_document_number": "06/2025/TT-NHNN",
  "effective_date": "2025-07-01",
  "changes": [
    {
      "operation": "REPLACE_PROVISION",
      "target": {
        "document_number": "07/2024/TT-NHNN",
        "article": "7",
        "clause": "7",
        "point": null
      },
      "new_text": "...",
      "evidence": {
        "page": 1,
        "exact_text": "Khoản 7 Điều 7 được sửa đổi như sau..."
      },
      "confidence": 0.94
    }
  ]
}

## B.2 Impact Assessment

{
  "impact_assessment_id": "ia-001",
  "change_event_id": "ce-001",
  "policy_clause_id": "pc-012",
  "impact_type": "THRESHOLD_CHANGED",
  "severity": "HIGH",
  "before_value": "500 triệu đồng",
  "after_value": "700 triệu đồng",
  "policy_value": "500 triệu đồng",
  "reason_code": "POLICY_MATCHES_SUPERSEDED_VALUE",
  "evidence_ids": ["ev-change", "ev-policy"],
  "status": "PENDING_REVIEW"
}

## B.3 Impact Report

{
  "report_id": "report-001",
  "source_document": {...},
  "summary": {
    "changed_provisions": 1,
    "impacted_policy_clauses": 2,
    "high_severity": 1
  },
  "changes": [...],
  "assessments": [...],
  "lineage": [...],
  "review_status": "DRAFT"
}

# Phụ lục C. Golden demo bắt buộc

1. Compliance Officer đăng nhập.

2. Upload văn bản gốc thật; parser tạo Provision và reviewer approve.

3. Upload policy nội bộ synthetic; tạo và approve PolicyLink tới Provision.

4. Upload amendment thật; hệ thống tạo Change Proposal có evidence.

5. Reviewer xem before/after và approve.

6. Activation gate tạo V2; V1 đóng đúng ngày.

7. Impact engine tự tìm PolicyClause liên quan và tạo ImpactAssessment.

8. Reviewer confirm impact và mở Regulatory Impact Report.

9. Mở Evidence Query để hỏi nội dung trước và sau ngày hiệu lực; citation đúng.

10. Mở System Health để chứng minh PostgreSQL/OpenSearch/Neo4j/LLM backend thực tế.

CÂU PITCH CUỐI Khi một thông tư mới được ban hành, hệ thống giúp cán bộ Tuân thủ biết ngay điều khoản nào đã thay đổi, nội dung trước–sau khác nhau ra sao và policy nội bộ nào cần được xem xét cập nhật — với đầy đủ bằng chứng, version và human review.